**Phụ lục 04**

**SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP**

*(Kèm theo Tờ trình số 446/TTr-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ)*

**1.****Sơ đồ 1: Quy trình thực hiện dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội**

**CHUẨN BỊ DỰ ÁN**

**LỰA CHỌN**

 **NHÀ ĐẦU TƯ**

- CQNNCTQ tổ chức lập BCNCTKT và trình CP

- Hội đồng thẩm định nhà nước (HĐTĐNN) tổ chức thẩm định BCNCTKT. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công

*-* Chính phủ trình Quốc hội hồ sơ dự án

- Quốc hội thẩm tra và quyết định chủ trương đầu tư

- Công bố thông tin dự án

- Đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với phần vốn ĐTC (nếu có) theo quy định tại Luật Đầu tư công

*-* CQNNCTQ tổ chức lập BCNCKT và trình CP

- HĐTĐNN tổ chức thẩm định BCNCKT

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt BCNCKT

- Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

- Đăng ký kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với phần vốn ĐTC (nếu có) hoặc lập dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công

- Đàm phán, hoàn thiện, ký kết HĐ, công khai HĐ

**THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG**

- Thành lập doanh nghiệp dự án

- Ký kết hợp đồng. Các loại hợp đồng: (i) 7 loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M, BTL, BLT, BT; (ii) Hợp đồng hỗn hợp; (iii) Hợp đồng khác

**TRIỂN KHAI**

**THỰC HIỆN DỰ ÁN**

- Xây dựng công trình, hệ thống CSHT

- Vận hành, kinh doanh (trừ dự án BT)

- Chuyển giao công trình, hệ thống CSHT

- Thanh lý hợp đồng

**2. Quy trình thực hiện dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ**

**CHUẨN BỊ DỰ ÁN**

**LỰA CHỌN**

 **NHÀ ĐẦU TƯ**

- CQNNCTQ tổ chức lập BCNCTKT và trình CP

- Hội đồng thẩm định liên ngành (HĐTĐLN) tổ chức thẩm định BCNCTKT. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công

*-* TTCP quyết định chủ trương đầu tư

- Công bố thông tin dự án

- Đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với phần vốn ĐTC (nếu có)

*-* CQNNCTQ tổ chức lập BCNCKT và trình CP

- HĐTĐLN tổ chức thẩm định BCNCKT

- CQNNCTQ phê duyệt BCNCKT

- Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

- Đăng ký kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với phần vốn ĐTC (nếu có) hoặc lập dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công

- Đàm phán, hoàn thiện, ký kết HĐ, công khai HĐ

**THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG**

- Thành lập doanh nghiệp dự án

- Ký kết hợp đồng. Các loại hợp đồng: (i) 7 loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M, BTL, BLT, BT; (ii) Hợp đồng hỗn hợp; (iii) Hợp đồng khác

**TRIỂN KHAI**

**THỰC HIỆN DỰ ÁN**

- Xây dựng công trình, hệ thống CSHT

- Vận hành, kinh doanh (trừ dự án BT)

- Chuyển giao công trình, hệ thống CSHT

- Thanh lý hợp đồng

**3.****Sơ đồ 3: Quy trình thực hiện dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền**

**CHUẨN BỊ DỰ ÁN**

**LỰA CHỌN**

 **NHÀ ĐẦU TƯ**

- Đơn vị chuẩn bị dự án tổ chức lập BCNCTKT và trình CQNNCTQ

- Hội đồng thẩm định do CQNNCTQ thành lập / Đơn vị được giao thẩm định tổ chức thẩm định BCNCTKT.

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công

*-* CQNNCTQ quyết định chủ trương đầu tư

- Công bố thông tin dự án

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với phần vốn ĐTC (nếu có)

*-* Đơn vị chuẩn bị dự án tổ chức lập BCNCKT

- Hội đồng thẩm định do CQNNCTQ thành lập / Đơn vị được giao thẩm định tổ chức thẩm định BCNCKT.

- CQNNCTQ phê duyệt BCNCKT

- Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

- Đăng ký kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với phần vốn ĐTC (nếu có) hoặc lập dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công

- Đàm phán, hoàn thiện, ký kết HĐ, công khai HĐ

**THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG**

- Thành lập doanh nghiệp dự án

- Ký kết hợp đồng. Các loại hợp đồng: (i) 7 loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M, BTL, BLT, BT; (ii) Hợp đồng hỗn hợp; (iii) Hợp đồng khác

**TRIỂN KHAI**

**THỰC HIỆN DỰ ÁN**

- Xây dựng công trình, hệ thống CSHT

- Vận hành, kinh doanh (trừ dự án BT)

- Chuyển giao công trình, hệ thống CSHT

- Thanh lý hợp đồng