PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số        /2020/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2020 của Chính phủ)

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

## I. CÁC QUY ĐINH CHUNG

## 1. CÁC BÊN VÀ CÁC CƠ SỞ THỎA THUẬN HỢP ĐỒNGError: Reference source not found

- 1. Điền ngày lập hợp đồng và tên các bên liên quan. Ngày phải là ngày mà các bên ký kết hợp đồng.

- 2. Điền phần mô tả các bên ký kết hợp đồng, bao gồm cả địa chỉ của mỗi bên. Các bên tham gia trong một hợp đồng sẽ gồm:

- - Cơ quan ký kết hợp đồng

- - Doanh nghiệp Dự án. Nhà đầu tư do Nhà nước lựa chọn sẽ thành lập doanh nghiệp dự án để ký hợp đồng với Nhà nước thực hiện việc thiết kế, thi công, kinh doanh, bảo trì, chuyển giao dự án.

- 3. Tại phần cơ sở thỏa thuận hợp đồng, mô tả ngắn gọn dự án, tình trạng của các bên và mối quan hệ của các bên trong dự án, mục tiêu đối với dự án.

- 4. Khung pháp lý áp dụng đối với hợp đồng này là Luật PPP 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 và các pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng lĩnh vực của dự án.

## 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

- 1. Trường hợp các thuật ngữ được dẫn chiếu tới một cách thống nhất trong hợp đồng, nêu định nghĩa của các thuật ngữ đó tại phần này. Các định nghĩa cần được viết hoa trong suốt văn bản (và được phản ánh trong các tài liệu dự án bao gồm cả các phụ lục, phụ biểu hoặc phụ đính để tránh sự mập mờ không rõ ràng).

- 2. Các định nghĩa cần chi tiết cụ thể một cách hợp lý và cần bao gồm cả bất kỳ thuật ngữ nào thường được sử dụng trong các tài liệu hợp đồng mà có nghĩa cụ thể khi sử dụng trong hợp đồng và không được hiểu theo cách thông thường. Các định nghĩa có thể được trình bày trong một phụ đính của hợp đồng chính.

- 3. Phần giải thích cần được trình bày tiếp theo sau phần định nghĩa và cần đưa ra các quy tắc chung về việc giải thích các từ thường được dẫn chiếu, bao gồm cả các từ số ít và số nhiều, ngày, tháng, đồng tiền, giới tính, cá thể, các tiêu đề, việc ban hành lại, sửa đổi, bãi bỏ các văn bản pháp lý được dẫn chiếu tới trong hợp đồng và các dẫn chiếu tới các điều khoản, phụ lục và phụ biểu là các dẫn chiếu tới các điều khoản, phụ lục và phụ biểu của hợp đồng chính.

- 4. Phần giải thích cũng cần đưa ra trật tự ưu tiên của mỗi tài liệu hợp đồng (liệt kê từng tài liệu) và các quy tắc để giải quyết sự mập mờ không rõ ràng với hợp đồng và giữa các tài liệu hợp đồng trong trường hợp có bất cứ nghĩa vụ nào không thống nhất hoặc có tính xung đột.

## 3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC Error: Reference source not found

- 1. Các mục tiêu then chốt của dự án, phù hợp với các chính sách của Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan cần được nêu ra một cách rõ ràng tại phần này, cụ thể là: Những vấn đề, thực trạng được giải quyết; số lượng đối tượng hưởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt được để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

- 2. Các quy định chi tiết về phạm vi công việc mà doanh nghiệp dự án sẽ chuyển giao khi kết thúc thời hạn dự án, cũng như các hoạt động khác mà doanh nghiệp dự án phải thực hiện để đáp ứng mục đích của dự án sẽ được liệt kê rõ ràng trong phần này.

- 4. Error: Reference source not foundTHỜI HẠN HỢP ĐỒNG

- 1. Thời hạn hợp đồng là số năm kể từ ngày ký hợp đồng, trừ trường hợp chấm dứt trước hạn theo quy định trong hợp đồng, bao gồm: (1) Thời hạn xây dựng: Từ ngày ký hợp đồng đến ngày hoàn thành xây dựng; (2) Thời hạn khai thác/vận hành thương mại: Từ ngày hoàn thành xây dựng đến ngày chấm dứt hợp đồng

- 2. Khoản 1 Điều 51 Luật PPP quy định rằng các bên dự án sẽ thỏa thuận về thời hạn của một dự án căn cứ quyết định phê duyệt dự án và quyết định lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn dự án có thể bắt đầu từ khi ký hợp đồng hoặc kể từ thời điểm bắt đầu thời hạn kinh doanh. Hợp đồng thường quy định rằng thời hạn dự án có thể được gia hạn trong một số giới hạn trường hợp, quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật PPP.

## 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆCError: Reference source not found

1. Ngày khởi công là ngày:

- Doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu, và nhà thầu đã nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

- Doanh nghiệp dự án đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế để khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Doanh nghiệp dự án đã nhận mặt bằng đủ để thi công (trừ trường hợp chưa cần thiết nhận).

2. Các mốc thời gian quan trọng. Ngoài ngày khởi công và ngày hoàn thành, doanh nghiệp dự án có thể thống nhất với cơ quan ký kết hợp đồng một số mốc thời gian quan trọng (ngày hoàn thành công tác thiết kế, ngày hoàn thành công tác mua sắm thiết bị, ngày hoàn thành công tác xây lắp cơ khí, ngày bắt đầu nạp liệu và chạy thử, ngày thử nghiệm đạt công suất tối đa, ngày nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy…)

- 6. ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN Error: Reference source not found

1. Nêu các thông tin về phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất được sử dụng, hành lang bảo vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế của địa điểm đối với dự án. Trường hợp xung quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án hoặc công trình khác đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hưởng của các dự án đó đối với dự án đang được đề xuất.

2. Căn cứ yêu cầu của pháp luật chuyên ngành, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư có thể tổ chức khảo sát địa điểm thực hiện dự án và trình bày chi tiết kết quả khảo sát tại mục này.

## 7. QUYỀN TIẾP CẬN MẶT BẰNGError: Reference source not found

- 1. Điều 56 Luật PPP đặt trách nhiệm về việc “chuẩn bị mặt bằng xây dựng” cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm giải phóng mặt bằng khu đất dự án, hoàn thành các thủ tục giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án.

- 2. Quyền tiếp cận mặt bằng sớm và đúng hạn là yếu tố cơ bản cho việc hoàn thành kịp thời các công việc. Việc cho phép sử dụng địa điểm dự án theo cách dự kiến cũng sẽ cần thiết, ví dụ, các quy định về quy hoạch phân khu địa bàn. Doanh nghiệp dự án phải được cung cấp quyền ra vào địa điểm dự án, bao gồm cả quyền đi qua các khu đất bên cạnh, các đường trong khu xây dựng, cầu hoặc bất kỳ cơ sở hạ tầng cần thiết nào khác.

- 8. CÁC NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP DỰ ÁNError: Reference source not found

- 1. Thiết kế-Xây dựng-Chuyển giao. Mục tiêu và phạm vi công việc có thể được nhắc lại tại phần này. Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm việc thu xếp tài chính để thiết kế và thi công công trình dự án – nghĩa vụ đầu tiên này của doanh nghiệp dự án cần phải được nêu tại phần này. Vào thời điểm kết thúc thời hạn dự án, doanh nghiệp dự án sẽ chuyển giao công trình dự án cho cơ quan nhà nước. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật PPP, doanh nghiệp dự án sẽ lập thiết kế kỹ thuật để và gửi cho Cơ quan ký kết hợp đồng để giám sát và kiểm tra.

- 2. Sản phẩm đầu ra (mô tả kết quả hoạt động phải đạt được) mà doanh nghiệp dự án phải bàn giao. Các yêu cầu về đầu vào (mô tả phương pháp theo đó kết quả sẽ đạt được) cũng có thể được thêm vào tại phần này. Ngoài ra, cần phải nêu ra giải pháp của doanh nghiệp dự án về việc đáp ứng các yêu cầu này.

- 3. Tiêu chuẩn Công việc. Công việc và dịch vụ do doanh nghiệp dự án thực hiện sẽ cần tuân thủ các tiêu chuẩn (điển hình là các luật áp dụng và thông lệ thực hành tốt nhất trong ngành) như được nêu trong một tài liệu thông số kỹ thuật chi tiết về sản phẩm đầu ra.

- 4. Hoàn thành và Thử nghiệm. Cần được nêu rõ về các thử nghiệm mà công trình dự án khi hoàn thành phải đáp ứng (bao gồm cả việc kết nối của các tiện ích liên quan) trước khi công trình dự án được chạy thử. Đây là một bước quan trọng đối với bất kỳ dự án nào vì chi phí đầu tư ở mức cao, tới thời điểm đó là chưa có thu nhập từ vốn đầu tư và dự án sẽ bước vào một giai đoạn chuyển tiếp giữa một nhà thầu là bên đã hoàn thành công trình dự án, với khả năng sẽ có các yêu cầu bồi thường thiệt hại ước tính hoặc việc thu xếp bố trí tạm thời nếu có các vấn đề xảy ra, và một bên điều hành (trong trường hợp này thì bên điều hành là Nhà nước) đảm nhận một công trình chưa được kiểm định, là bên sẽ có khả năng được hưởng các khoản giảm trừ áp dụng cho tình trạng chưa sẵn sàng để sử dụng hoặc công năng không đạt yêu cầu (toàn bộ hoặc một phần) bởi các vấn đề xảy ra với công trình liên quan.

- 5. Cung cấp Vật liệu. Doanh nghiệp dự án sẽ chịu trách nhiệm, mà không tính thêm bất cứ khoản phí bổ sung nào cho cơ quan nhà nước, đối với việc cấp quyền tiếp cận với các tiện ích cần thiết trong quá trình thi công và kinh doanh công trình và cung cấp vật liệu cần thiết cho việc thi công (bao gồm cả việc thử nghiệm và chạy thử), việc kinh doanh, duy tu bảo dưỡng và cải tạo khôi phục dự án.

- 6. Thu Phí và Lệ phí. Doanh nghiệp dự án sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và độc quyền kinh doanh và quản lý hệ thống thu phí và lệ phí sẽ được tính đối với người dùng bằng chi phí riêng của doanh nghiệp dự án và các khoản phí và lệ phí đó sẽ được giao cho doanh nghiệp dự án theo một cơ chế sẽ được thỏa thuận giữa các bên. Theo quy định tại Luật PPP, phương pháp và địa điểm thu giá/phí sẽ được xác định trong hợp đồng dự án.

- 7. Giấy phép và văn bản cấp phép. Một phần trong nhiệm vụ chung của doanh nghiệp dự án đối với việc tuân thủ luật áp dụng đó là thường có các nghĩa vụ cụ thể về các giấy phép và các phê chuẩn của cơ quan quản lý mà doanh nghiệp dự án phải xin được. Các quy định về môi trường và các quy định chuyên biệt khác cũng sẽ được đề cập đến. Các giấy phép và văn bản cấp phép cụ thể có thể được nêu trong một phụ lục của hợp đồng.

- 8. Sức khỏe và An toàn. Nhìn chung, doanh nghiệp dự án sẽ chuyển trách nhiệm đối với việc tuân thủ các luật và quy định về sức khỏe và an toàn cho nhà thầu phụ. Đối với một số lĩnh vực, như là sức khỏe hoặc đường sắt, khi các rủi ro về an toàn thay đổi và nhận thức của công chúng là rất cao, các quy định về sức khỏe và an toàn nghiêm ngặt có thể có tác động quan trọng đến chi phí tuân thủ. Các vấn đề về quy định này tạo thành một phần quan trọng của tiến độ thực hiện dự án và cần được lường trước ngay khi bắt đầu quy trình. Hơn nữa, do tính nhạy cảm đối với sức khỏe và an toàn trong các lĩnh vực đó, bên nhà nước có thể có quyền chấm dứt hợp đồng cao hơn quyền chấm dứt hợp đồng.

- 9. Trách nhiệm với người lao động. Hợp đồng có thể quy định việc doanh nghiệp dự án phải chịu trách nhiệm thay mặt cho người lao động của mình xin được các giấy phép tạm trú và giấy phép xuất nhập cảnh, và thu xếp việc đi lại, ăn ở hợp lý cho người lao động của doanh nghiệp dự án hoặc người lao động được thuê tại địa điểm dự án.

## 9. NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

- 1. Trợ giúp doanh nghiệp dự án. Nếu liên quan, ở phần này sẽ nêu cơ sở mà căn cứ vào đó bất cứ công việc khởi động nào sẽ phải được thực hiện, như là việc phá hủy các cấu trúc hiện hữu để giải phóng mặt bằng cho việc thi công công trình; hỗ trợ trong việc xin các giấy phép cần thiết cho việc thực hiện dự án.

- 2. Các nguồn cung cấp của nhà nước. Các bên có thể giải quyết vấn đề cung cấp điện, nước và các tiện ích khác, trong chừng mực các tiện ích này không phải do chính doanh nghiệp dự án phải bảo đảm.

- 3. Các thỏa thuận về mức dịch vụ. Có thể có các thỏa thuận về mức dịch vụ sẽ phải ký với cơ quan nhà nước có liên quan để tiếp tục cung cấp một số dịch vụ. Việc không thực hiện các dịch vụ này có thể mang lại một số miễn giảm (về trách nhiệm đối với vi phạm/lỗi và việc bồi thường có thể phải thực hiện) cho doanh nghiệp dự án.

- 4. Bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

## 10. THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘError: Reference source not found

Doanh nghiệp dự án sẽ phải cam kết cung cấp cho cơ quan nhà nước các báo cáo tiến độ thường kỳ, các nội dung tiết lộ, báo cáo về duy tu bảo dưỡng và các thử nghiệm định kỳ về việc bảo đảm chất lượng. Mục đích của quy định này là để cơ quan nhà nước giám sát được tiến độ công việc và chất lượng dịch vụ.

## II. CÁC KHOẢN BẢO ĐẢM VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

## 11. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNGError: Reference source not found

- 1. Doanh nghiệp dự án cần bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án theo hợp đồng trong thời hạn dự án. Điều 48 Luật PPP quy định về bảo đảm thực hiện thực hiện hợp đồng. Doanh nghiệp dự án được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm này sau khi hoàn thành nghĩa vụ xây dựng hoặc sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng (đối với dự án áp dụng hợp đồng O&M). Các trường hợp không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng do Luật định.

- 2. Tỷ lệ giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức do Chính phủ quy định.

## 12. CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THEO HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Các bên thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 54 Luật PPP.

## 13. CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐỒNG TIỀN GIAO DỊCHError: Reference source not found

- Doanh thu thu được từ các dịch vụ được cung cấp bởi các dự án là bằng đồng Việt Nam. Tuy nhiên một phần lớn các khoản thanh toán trả nợ và các khoản thanh toán khác thường được thực hiện bằng ngoại tệ. Điều 81 Luật PPP quy định rõ ràng cho phép doanh nghiệp dự án mua ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác hoặc chuyển vốn, lợi nhuận, các khoản thanh lý đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trường hợp thì trường không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp dự án thì được bảo đảm cân đối ngoại tệ nhưng không quá 30% doanh thu của dự án bằng đồng Việt Nam sau khi trừ số chi tiêu bằng đồng Việt Nam.

## 14. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ HUY ĐỘNG VỐN HỢP PHÁP KHÁCError: Reference source not found

1. Trong thời gian thực hiện Dự án, Doanh nghiệp Dự án được phép phát hành trái phiếu và tiến hành các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật để huy động vốn thực hiện Dự án. Doanh nghiệp Dự án không được phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

2. Việc phát hành trái phiếu của Doanh nghiệp Dự án phải đảm bảo:

- Số vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu không vượt quá giá trị phần vốn vay được xác định tại Hợp đồng này;

- Vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện Dự án theo Hợp đồng này hoặc cho việc cơ cấu lại các khoản nợ của Doanh nghiệp Dự án;

- Doanh nghiệp Dự án phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu. Việc giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Hợp đồng này và Hợp đồng vay vốn.

## 15. CẤP VỐN VÀ TÁI CẤP VỐNError: Reference source not found

- 1. Vốn Vay. Doanh nghiệp dự án sẽ thu xếp theo các điều khoản và điều kiện hợp lý về mặt thương mại khoản vốn vay cần thiết để đáp ứng thỏa đáng sự chênh lệch giữa Vốn Đầu tư và Vốn Điều lệ đồng thời sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và khả năng thực hiện cũng như việc thanh toán khoản vốn vay. Khoản vốn vay sẽ được thu xếp trên cơ sở bất kỳ cơ quan nhà nước hay ban ngành nào khác của Nhà nước Việt Nam sẽ không yêu cầu phải có bất cứ bảo lãnh nào cho việc trả nợ khoản vay. Doanh nghiệp dự án/nhà đầu tư sẽ có quyền cấp các thỏa thuận bảo đảm theo luật Việt Nam cho khoản Vốn Vay.

- 2. Chấp thuận của Cơ quan Nhà nước. Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận tài trợ hiện có, doanh nghiệp dự án chỉ có thể thực hiện việc tái cấp vốn các khoản nợ dự án khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước

- 3. Tái cấp vốn

- Doanh nghiệp dự án có thể thay thế, bổ sung hoặc thay đổi cấu trúc, hoặc các điều khoản của Hợp đồng vay vốn được ký kết giữa nhà đầu tư, Doanh nghiệp Dự án với Bên cho vay để thực hiện Hợp đồng dự án này. Việc thực hiện Tái cấp tài chính phải tuân thủ các quy định pháp luật Viêt Nam.

- Đề xuất Tái cấp tài chính phải được trình trước Cơ quan ký kết hợp đồng để phê duyệt. Cơ quan ký kết hợp đồng không được trì hoãn phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt một cách bất hợp lý đối với một Đề xuất Tái cấp tài chính.

- Doanh nghiệp dự án phải bảo đảm rằng mọi hoạt động Tái cấp tài chính mà mình đề xuất tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Bất kỳ chấp thuận nào của Cơ quan ký kết hợp đồng đối với đề xuất Tái cấp tài chính của Doanh nghiệp dự án sẽ không được coi sự thừa nhận hay công nhận tính hợp pháp hoặc giá trị pháp lý của hoạt động Tái cấp tài chính đó.

## 16. CƠ CHẾ THANH TOÁN (BTL, BLT) Error: Reference source not found

- Cơ chế thanh toán đưa ra một cơ sở cho việc giám sát và khuyến khích một mức được thỏa thuận về việc thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ dài hạn.

## 17. THUẾ, GIÁ, PHÍ

- 1. Các ưu đãi thuế mà doanh nghiệp dự án được hưởng có thể được nêu ra tại phần này. Bên tư nhân và doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi đầu tư (và các ưu đãi thuế liên quan) theo Điều 79 Luật PPP. Một số ưu đãi của chính phủ có thể bao gồm: miễn thuế trước bạ tính trên việc mua lại bất động sản cho các dự án BOT; miễn thuế giá trị gia tăng, hoặc áp dụng một thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp hơn đối với các công trình cơ sở hạ tầng hoặc việc xây dựng các công trình đó cung cấp cho nhà nước hoặc địa phương làm các công trình dự án BOT; miễn hoặc giảm các khoản phí khác nhau; công nhận một tỷ lệ phần trăm nào đó trong khoản đầu tư làm một khoản dự phòng để coi như là chi phí cho mục đích tính các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp; cho phép doanh nghiệp dự án phát hành trái phiếu xây dựng cơ sở hạ tầng theo thuế suất nhượng quyền khai thác tính trên khoản lãi thu được; bảo vệ trước việc giảm giá dịch vụ hoặc rút ngắn thời hạn dự án.

- 2. Việc điều chỉnh giá/phí cho từng thời kỳ của một hợp đồng PPP cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giá. Theo quy định tại Luật PPP, bất kỳ đề xuất điều chỉnh giá/phí nào cần được thông báo trước khi chính thức áp dụng mức điều chỉnh 10 ngày.

## III. CÁC QUY ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 18. THIẾT KẾ CƠ SỞ

Doanh nghiệp dự án phải trình nộp thiết kế cơ sở, thiết kế thi công cho cơ quan ký kết hợp đồng phê duyệt trước khi xây dựng. Các thiết kế phải thể hiện khả năng cung cấp dịch vụ công theo các tiêu chí đầu vào cụ thể và có tính bền vững trong một thời hạn cố định theo thỏa thuận từ ngày hoàn thành giai đoạn xây dựng. Mọi thay đổi thiết kế đều phải được cơ quan ký kết hợp đồng phê duyệt, trừ các thay đổi nhỏ không ảnh hưởng đến ngày hoàn thành xây dựng, tiêu chuẩn đầu ra và tuổi thọ dự án, không lăm tăng chi phí cho Dự án.

## 19. NGHIỆM THU

Vào ngày theo thỏa thuận của hai bên, Doanh nghiệp dự án sẽ tiến hành thử nghiệm và nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí đầu ra dưới sự chứng kiến của cơ quan ký kết hợp đồng/cơ quan ký kết hợp đồng. Đối với các tiêu chí không thể nghiệm thu được vì lý do khách quan, viêc nghiệm thu và đưa vào sử dụng vẫn tiến hành, tuy nhiên cơ quan ký kết hợp đồng/cơ quan ký kết hợp đồng có thể bảo lưu quyền yêu cầu nghiệm thu lại vào thời điểm đủ điểm kiện nghiệm thu theo thông báo của Doanh nghiệp dự án.

## 20. PHẠT HỢP ĐỒNG

Hai bên thỏa thuận về mức phạt đối với các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp dự án chậm tiến độ thi công gây ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành xây dựng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; gây chậm trễ quá trình bắt đầu vận hành, kinh doanh của dự án

- Chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp không đáp ứng các yêu cầu đầu ra.

## 21. TIÊU CHÍ ĐỂ BẮT ĐẦU KINH DOANH CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

1. Để được bắt đầu kinh doanh toàn bộ Dự án, Doanh nghiệp dự án phải có các tài liệu sau đây theo quy định của pháp luật:

    - Biên bản nghiệm thu công trình, có phê duyệt của cơ quan ký kết hợp đồng (nếu áp dụng);

    - Các phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy; và

    - Xác nhận đạt tiêu chí đầu ra trong quá trình thử nghiệm.

2. Để tạo điều kiện có nguồn thu và trả nợ Bên Cho vay, Doanh nghiệp dự án có quyền yêu cầu cơ quan ký kết hợp đồng nghiệm thu từng phần và kinh doanh từng phần của Dự án nếu tính chất của Dự án cho phép và được chấp thuận bởi cơ quan ký kết hợp đồng.

## 22. CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH Error: Reference source not found

- 1. Các tài sản của dự án sẽ được “chuyển giao lại” cho Nhà nước trong tình trạng đã được duy tu bảo dưỡng hợp lệ khi kết thúc thời hạn dự án. Ví dụ, hợp đồng có thể quy định:

      - các chỉ số về tình trạng mà các tài sản phải có khi kết thúc thời hạn hợp đồng (ví dụ, tuổi thọ còn lại của mỗi loại tài sản, khả năng đáp ứng một số thử nghiệm về công năng);

      - đánh giá của một bên thứ ba về tình trạng tài sản và các công việc phải hoàn thành để đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu (đánh giá đó cần phải được thực hiện bởi một chuyên gia độc lập một cách đầy đủ trước ngày kết thúc thời hạn hợp đồng);

      - các khoản giữ lại từ khoản phí dịch vụ đối với một thời hạn xác định trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng (số tiền được giữ làm bảo lãnh trong một tài khoản dự phòng); và

- 2. Điều 67 của Luật PPP quy định thủ tục và điều kiện để chuyển giao công trình dự án. Nói chung, việc chuyển giao công trình dự án phải được công khai một năm trước khi thực hiện việc chuyển giao đó, cơ quan ký kết hợp đồng sẽ đánh giá việc công trình dự án có đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hợp đồng, doanh nghiệp dự án sẽ chuyển giao công nghệ và thực hiện việc huấn luyện đào tạo cũng như thực hiện duy tu bảo dưỡng định kỳ cho công trình dự án. Sau khi chuyển giao công trình dự án, cơ quan ký kết hợp đồng tiếp nhận việc quản lý và kinh doanh công trình dự án.

- 3. Ngay khi hoàn thành việc chuyển giao các tài sản dự án cho Nhà nước và xác nhận rằng doanh nghiệp dự án không còn bất cứ nghĩa vụ nào còn tiếp tục hoặc chưa hoàn thành, doanh nghiệp dự án sẽ được giải thể theo Luật Doanh nghiệp.

- 4. Hợp đồng cần quy định việc chuyển giao công nghệ, đào tạo người lao động/giải quyết chế độ cho người lao động vào ngày chuyển giao dự án.

- IV. CÁC sư kiện thay đổi, chấm dứt hợp đồng VÀ CƠ CHẾ BỒI THƯỜNG

## 23. Error: Reference source not foundSỰ KIỆN VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG NGHĨA VỤ THEO HỢP ĐỒNG

- 1. Quy định chung. Để giảm bớt những điều không chắc chắn và tránh các tranh chấp hợp đồng, cả hai bên cơ quan nhà nước và doanh nghiệp dự án cần đưa ra một danh mục cụ thể các sự kiện vi phạm (được phân biệt thành sự kiện vi phạm của doanh nghiệp dự án và sự kiện vi phạm của cơ quan nhà nước theo các đầu mục dưới đây) với các quy định đầy đủ. Cơ quan nhà nước cũng được cho phép một thời hạn khắc phục (tức là, khoảng thời gian dành cho cơ quan nhà nước để khắc phục sửa chữa vi phạm, nếu có thể, trước khi việc chấm dứt hợp đồng thực sự xảy ra). Chế độ chấm dứt hợp đồng vì các loại sự kiện vi phạm cũng cần phải được các bên xem xét. Các bên cần bảo đảm rằng một sự kiện vi phạm theo hợp đồng không được bắt nguồn trước từ một sự kiện xảy ra theo các tài liệu dự án khác. Một số dự án có thể bao gồm cả khái niệm về “các vi phạm được dồn tích” (tức là sự dồn tích một số các vi phạm, mà bản thân mỗi vi phạm đó có thể không đủ để gây ra việc chấm dứt hợp đồng nhưng toàn bộ các vi phạm đó dồn lại sẽ cấu thành việc không thực hiện hợp đồng một cách trầm trọng).

- 2. Sự kiện Vi phạm của Doanh nghiệp Dự án. Các sự kiện sau đây thường được đưa vào danh mục các sự kiện vi phạm:

### a) Chậm trễ hoàn thành các mốc thời gian trong giai đoạn xây dựng hoặc dừng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công khi không có sự chấp thuận của cơ quan ký kết hợp đồng và không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại hợp đồng;

### b) Không đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công khi vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại hợp đồng;

### c) Tỷ lệ giữa giá trị phạt hợp đồng và giá hợp đồng vượt hạn mức cho phép quy định tại hợp đồng;

### d) Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP mà không có sự chấp thuận của cơ quan ký kết hợp đồng;

### đ) Xuất hiện hành vi gian lận doanh thu thu được từ người sử dụng trong các hợp đồng áp dụng cơ chế thu phí từ người sử dụng hoặc gian lận khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp trong các hợp đồng áp dụng cơ chế nhà nước thanh toán nhằm thu lợi bất chính;

- e) mất khả năng thanh toán;

- 3. Sự kiện Vi phạm của Cơ quan Nhà nước. Các sự kiện sau đây thường được đưa vào danh mục các sự kiện vi phạm:

a) Chậm trễ trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nhận được các giấy phép cần thiết để triển khai dự án và không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại hợp đồng.

b) Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại hợp đồng.

c) Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, phần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại hợp đồng.

d) Xuất hiện hành vi cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án dẫn đến kết quả nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không hoàn thành được các nghĩa vụ hợp đồng.

đ) Tỷ lệ giữa giá trị phạt hợp đồng và giá hợp đồng vượt hạn mức cho phép quy định tại hợp đồng.

Error: Reference source not found

## 24. HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN

1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản là các trường hợp xảy ra theo Điều 460 Bộ Luật Dân sự 2015. Trong Hợp đồng này, chỉ có doanh nghiệp dự án được quyền yêu cầu áp dụng trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Khi xảy ra hoàn cảnh thay đổi cơ bản, Doanh nghiệp dự án được quyền yêu cầu đàm phán lại Hợp đồng, trong phạm vi không làm thay đổi quyết định chủ trương đầu tư Dự án (trừ thời hạn thực hiện Dự án có thể gia hạn).

2. Thời hạn đàm phán lại Hợp đồng được các bên thỏa thuận. Các bên có nghĩa vụ đàm phán trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp đàm phán không thành công mỗi bên có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan trọng tài điều chỉnh điều khoản Hợp đồng môt cách công bằng, hoặc chấm dứt Hợp đồng nếu chi phí điều chỉnh lớn hơn chi phí chấm dứt Hợp đồng.

3. Trong thời hạn đàm phán, các Bên vẫn phải thực hiện Hợp đồng như đã thỏa thuận.

## 25. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNGError: Reference source not found

- 1. Sự kiện Bất khả kháng. Các sự kiện bất khả kháng là một bộ các sự kiện được giới hạn, có thể xảy ra trong thời hạn dự án mà không phải do lỗi của bên nào, được doanh nghiệp dự án (mặc dù không nằm trong sự kiểm soát của doanh nghiệp dự án) phòng ngừa theo cách tốt nhất (ví dụ, bảo hiểm) và khi xảy ra các sự kiện đó thì các quyền chấm dứt hợp đồng có thể phát sinh. Các sự kiện bất khả kháng đưa ra được thỏa thuận giữa các bên sẽ được nêu tại phần này. Các bên cần lưu ý rằng “các sự kiện bất khả kháng” sẽ không được nhầm lẫn với “các sự kiện miễn trừ trách nhiệm” và “các sự kiện bồi thường”. Ví dụ về sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm cả các điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường, thiên tai hoặc các sự kiện xảy ra ngoài Việt Nam tuy nhiên gây tác hại nghiêm trọng đối với việc thực hiện hợp đồng.

- 2. Phân bổ rủi ro trong sự kiện bất khả kháng. Các sự kiện bất khả kháng không phải là các rủi ro có thể tự động được quy cho hoặc phân bổ cho cơ quan nhà nước. Các bên sẽ cần nhìn vào tình trạng sẵn sàng để sử dụng và chi phí bảo hiểm, khả năng xảy ra các sự kiện đó, và bất kỳ sự kiện giảm nhẹ nào có thể được thực hiện.

- 3. Chế độ cho các sự kiện bất khả kháng. Để tránh sự không chắc chắn và chậm trễ liên quan theo luật áp dụng, hợp đồng có thể quy định một chế độ cụ thể cho sự kiện bất khả kháng, cùng với một định nghĩa về sự kiện bất khả kháng có đủ điều kiện để được xử lý đặc biệt. Chế độ đó có thể bao gồm cả:

      - miễn trừ cho các bên khỏi việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng trong thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng;

      - cơ quan nhà nước hoặc bên thu mua bao tiêu tiếp tục thanh toán hoặc thực hiện các khoản thanh toán thương mại trong thời hạn đó; và

      - gia hạn thời hạn dự án hoặc miễn các khoản tiền phạt mà cơ quan nhà nước áp dụng đối với việc không thực hiện theo các yêu cầu của hợp đồng.

- 4. Hậu quả của sự kiện bất khả kháng và sự giảm nhẹ tác động. Nếu một sự kiện bất khả kháng xảy ra mà khiến cho một bên không thể tuân thủ các nghĩa vụ của bên đó, thì bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng đó sẽ được miễn trừ các nghĩa vụ của bên đó. Các bên cần có nghĩa vụ giảm nhẹ tác động của một sự kiện bất khả kháng. Các bên phải thảo luận để xác định xem việc khôi phục có khả thi hay không và phải nỗ lực để đạt được thỏa thuận về bất kỳ sự thay đổi nào cần thiết đối với hợp đồng mà có thể mang lại sự công bằng có xem xét đến sự kiện bất khả kháng. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận đó, trong một thời hạn được thỏa thuận trước, thì hợp đồng có thể, tùy thuộc vào bất kỳ khoản thanh toán chấm dứt nào có liên quan, được một bên chấm dứt vì lý do sự kiện bất khả kháng kéo dài (với điều kiện là sự kiện bất khả kháng vẫn tồn tại và cản trở các bên thực hiện các nghĩa vụ quan trọng của họ). Thời hạn dự án sẽ được gia hạn thêm một thời gian bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng đó.

## 26. Error: Reference source not foundCHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 1. Chấm dứt và thanh lý hợp đồng. Thời gian và điều kiện chấm dứt và thanh lý hợp đồng được nêu rõ tại phần này.

- 2. Thủ tục chấm dứt hợp đồng. Thời hạn để khắc phục một sự kiện vi phạm (trước khi một bên dự án được phép chấm dứt hợp đồng) cần được nêu rõ tại phần này. Thủ tục gửi thông báo chấm dứt, hoặc các mẫu thông báo theo quy định được thỏa thuận giữa các bên cũng cần được quy định tại phần này.

- 3. Các quyền tiếp nhận dự án (trước khi chấm dứt). Để tránh việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bảo vệ vốn đầu tư của các bên cho vay, các bên cho vay và các cơ quan nhà nước sẽ ký kết một thỏa thuận trực tiếp của các bên cho vay. Thỏa thuận trực tiếp đó quy định các yêu cầu về thông báo, các thời hạn tạm ngưng, các quyền tiếp nhận dự án và các quyền không tiếp nhận dự án, các thời hạn khắc phục và các cơ chế khác được dự tính để duy trì tính liên tục của dự án trong trường hợp doanh nghiệp dự án mắc vi phạm hoặc rời bỏ dự án. Các quyền tiếp nhận dự án của các bên cho vay để tiếp nhận hoặc chỉ định một tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án được quy định theo pháp luật Việt Nam.

- 4. Tính toán các khoản thanh toán chấm dứt hợp đồng. Quy định đối với việc tính toán các khoản thanh toán chấm dứt hợp đồng cần phải:

      - xác định các điều khoản về kế toán và tài chính nếu được tham chiếu;

      - nêu rõ khoảng thời gian cho phép để thực hiện việc tính toán;

      - nêu rõ số tiền thanh toán đó sẽ được thanh toán theo cách nào;

      - nêu rõ thời hạn của việc thanh toán đó và tiền lãi tính trên khoản thanh toán đền bù nếu chậm thanh toán hoặc thanh toán thành nhiều lần;

      - nêu rõ bất kỳ quyền nào để cấn trừ hay khấu trừ bất cứ số tiền nào vào tổng số tiền đền bù và cách tính số tiền cấn trừ hay khấu trừ đó (bồi thường thiệt hại và tổn thất);

      - mô tả cách giải quyết với các bên cho vay chính và các bên cho vay phụ; và

      - xử lý số dư tiền mặt, các khoản tiền từ bảo hiểm, và/hoặc các quyền khiếu nại các nhà thầu phụ.

## V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

## 27. Error: Reference source not foundGIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Điều 97 Luật PPP quy định cơ chế giải quyết tranh chấp bằng các điều khoản rất chung chung – tranh chấp sẽ được giải quyết trước hết thông qua đàm phán và hòa giải, trong trường hợp đàm phán và hòa giải không thành công, các bên có thể giải quyết tranh chấp bằng các thủ tục trọng tài hoặc tố tụng tòa án tại Việt Nam.

- 2. Phối hợp giải quyết các tranh chấp. Trong các dự án PPP có nhiều hợp đồng và nhiều bên và thường khi có tranh chấp trong một hợp đồng thì điều này cũng gây ra tác động dẫn đến các tranh chấp phát sinh theo các hợp đồng khác. Vì vậy, các bên sẽ mong muốn quy định trong hợp đồng rằng mọi tranh chấp liên quan đến cùng một vấn đề sẽ được kết hợp và giải quyết cùng lúc như một tranh chấp duy nhất.

- 3. Những nghĩa vụ vẫn tiếp tục được áp dụng trong quá trình tranh chấp. Các bên phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình trong khi tranh chấp chưa được giải quyết chung thẩm.

## 28. Error: Reference source not foundTÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Hợp đồng có thể quy định các quyền hạn can thiệp của cơ quan nhà nước trong trường hợp: (1) tình trạng khẩn cấp, (2) kiểm soát thảm họa và (3) an ninh quốc gia. Các nhà đầu tư sẽ phải nhận thức và hiểu được các rủi ro liên quan đến những hành động can thiệp đó và hợp đồng sẽ cần có cả những điều khoản về việc bảo vệ cho doanh nghiệp dự án và các bên cho vay khi các hành động can thiệp đó xảy ra.

## 29. Error: Reference source not foundLUẬT ĐIỀU CHỈNH

Điều 55 Luật PPP quy định luật điều chỉnh là Luật Việt Nam. Đối với những vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định, các bên thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

## 30. Error: Reference source not foundBẢO LÃNH CHÍNH PHỦ

- Chương VII Luật PPP. Chính phủ Việt Nam và các cơ quant rung ương và/hoặc địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các bảo lãnh và nhìn chung bảo đảm rằng dự án sẽ bắt đầu và được hoàn thành thành công với sự hỗ trợ tương đối tích cực của Chính phủ và các cơ quan trung ương và/hoặc địa phương. Doanh nghiệp dự án thường tiếp nhận số lượng đáng kể các rủi ro biết rằng chi phí vốn là vấn đề đặc trưng liên quan tới việc thực hiện các dự án hạ tầng lớn và phức tạp.

## 31. Error: Reference source not foundNGÔN NGỮ

- Ngôn ngữ thông tin trao đổi. Do các Dự án thường có sự tham gia của nhiều bên từ các quốc gia khác nhau, nên cần phải thiết lập một ngôn ngữ thông tin trao đổi chung giữa các bên, và ngôn ngữ của các tài liệu dự án. Nếu hợp đồng được lập thành nhiều ngôn ngữ, thì điều quan trọng là phải nêu rõ bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng hơn so với các bản bằng ngôn ngữ khác.

## 32. Error: Reference source not foundBẢO MẬT

Nhiệm vụ bảo mật phải được thực hiện liên tục trong toàn bộ thời hạn dự án và cả sau đó, miễn là các thông tin này được giữ bảo mật và thuộc quyền sở hữu riêng.

## 33. Error: Reference source not foundSỬA ĐỔI

Điều 50 Luật PPP quy định hợp đồng có thể được sửa đổi trong một số trường hợp nhất định. Hai bên thỏa thuận về nội dung này đảm bảo không nằm ngoài các quy định của Luật PPP.

## 34. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THEO HỢP ĐỒNG

Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cho một nhà đầu tư khác theo quy định của Luật PPP. Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện bằng văn bản.